**Saxängens samfällighet protokoll måndagen den 10 juni 2024***(Obs detta är en avskrift av suddig kopia/Se:s kommentar)*

Närvarande: Hjalmar Strömgren, Klas Andreasson, Urban Strömberg och Emma Wiström.

Plats: Mötet öppnades på Grönkullegränd kl 19.00

**1 Mötets öppnande och val av ordförande**

Hjalmar Strömgren valdes till ordförande.

**2 Val av sekreterare**

Emma Wiström valdes till sekreterare

**3 Val av justeringspersoner**

Klas Andreasson och Urban Strömberg valdes till justeringspersoner.

**4 Dagens punkt, genomgång av nylagda asfalten i området**

Till höstens städdag kommer vi att fylla på med krossad sten.

* Vid postlådorna vid Grönkullegränd samt i svängen ner från Barrvägen ner mot Grönkullegränd på östra sidan
* I svängen in på Ängsnyckelgränd till höger från Barrvägen
* Vid postlådorna innan Nattviolgränd samt på den östra sidan av vägen
* Vid postlådorna vid Korallrotgränd
* I svängen (innersvängen) ner mot Göknyckelgränd
* Det kan finnas några fler ställen där vi behöver fylla på sten vid asfaltskanten

På väg mot Skogsfrugränd där den nya och gamla asfalten möts kan det finnas risk för vattenansamling. Vattnet kan rinna ner mot sidan av vägen mot brunnarna.

**Skador:** På väg mot Skogsfrugränd från Ängsnyckelgatan finns liten skada på den nya asfalten som inte gått att reparera efter. Detta pga att en stor lastbil på 18 ton kördes på den nylagda asfalten ca 2 timmar efter att den lades.

För betalning av asfalten kommer föreningen att ta ca 250.000-260.000 från fondkontot. Det kommer att finnas kvar ca 80.000 kr på fondkontot efter detta. Efter årets inbetalning från delägarna i augusti kommer det att finnas kvar ca 60.000 kr på företagskontot som brukar användas för löpande betalningar.

**5 Övrigt**

OBOS måste återställa och fylla på med stenmjöl/småsten på vår gång- och cykelväg som ligger längst norrut mot det nya villaområdet. Även gångvägen längst norrut som går i nordlig riktning mot golfbanan behöver återställas i befintligt skick med stenmjöl/småsten. Stenen som ska användas bör vara samma som finns på övriga gångvägar i vårt område. Vi avvaktar och ser vad OBOS gör när vägarna börjar bli klara på det nya området. Vi måste följa upp att detta blir gjort.

Sekreterare

***Emma Wiström***

Justerare

***Klas Andreasson Urban Strömberg***